КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» июля 2018г.			 с. Ермаковское					№119-п

О внесении изменений в постановление от 26.02.2018 № 35-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ермаковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края на 2018-2027 годы»

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Ермаковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.5 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением администрации Ермаковского сельсовета от 05.08.2013 №166-п «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского сельсовета, их формировании и реализации», на основании ст.17, 30 Устава Ермаковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление от 26.02.2018 №35-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ермаковского сельсовета Ермаковского района Красноярского края на 2018-2027 годы»:

таблицу 15 Приложения №1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его официального опубликования в газете «Ведомости Ермаковского сельсовета».

Глава Ермаковского сельсовета						В.В. Хованский

Приложение

к постановлению администрации

Ермаковского сельсовета

от «10» июля 2018г. № 119-п

Таблица 15. Финансовые потребности для реализации инвестпроектов в системе развития сети дорог с указанием поэтапного финансирования

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объём работ | Срок, гг. | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: | м2 | - | 1 этап 2018-2021 |  |
| 1.1. | Ежегодное зимнее содержание улиц, переулков, площадей, дорог и искусственных сооружений на них, расположенных на территории с. Ермаковское, д.Николаевка, п.Песочный, п. Новоозерный (очистка от снега) | м2 | 525407 | 2018-2021 годы | 4780,00 |
| 1.2. | Ежегодная замена повреждённых знаков (приобретение, установка) в с.Ермаковское | шт. | 12 | 2018-2021 годы | 56,00 |
| 1.3. | Приобретение и установка дорожных знаков в существующих районах Ермаковского сельсовета: 5.16 «Место остановки автобуса» - 6шт.; 5.5 «Дорога с односторонним движением» - 1шт.; 2.1 «Главная дорога» - приобретение 70шт., установка102шт.; 8.13 «Направление главной дороги» - 19шт.; 1.23 «Осторожно, дети» - 2шт.; Табличка 350мм х 700мм – 1шт.; 3.2 «Въезд запрещён» - 1шт. | шт. | 100 | 2018-2021 годы | 444,00 |
| 1.4. | Нанесение дорожной разметки асфальтированных дорог по улицам Карла Маркса, Российская, Ванеева, Красных Партизан, Мира, Рабочая, Курнатовского, Мостовая | км | 15,9 | 2019 год | 228,00 |
| 2. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: | м2 | - | 1 этап 2018-2021 | - |
| 2.1. | Ямочный ремонт дорог по улицам с.Ермаковское: Карла Маркса, Трактовая, Российская, Красных Партизан, Молодёжная, Рабочая, 60 лет ВЛКСМ, Ленина, Мостовая | м2 | 900 | 2018 год | 393,00 |
| 2.2 | Грейдирование дорог (профилирование с отсыпкой материала) по улицам с.Ермаковское: Аэродромная, Погонина, Лесная, Сосновая, Южная, Российская (от 9 квартала ул. Российская до ул. Ойская), Боровая, Песочная, Колхозная, Свободы, Панина, Зуева, 60 лет СССР; переулков: Энергетиков, Лесной, Сосновый, Молодежный; квартала 6, 9 улицы Российская | м2 | 18855 | 2018 год | 2188,00 |
| 2.3. | Грейдирование дорог (профилирование без отсыпки материала) по улицам с.Ермаковское: Аэродромная, Свободы, Боровая, Песочная | м | 4600 | 2018 год | 14,00 |
| 2.4. | Отсыпка обочин с.Ермаковское по улице Карла Маркса | м2 | 1800 | 2018 год | 209,00 |
| 2.5. | Нарезка кюветов в районе УПФР по ул.60 лет ВЛКСМ с.Ермаковское | м3 | 200 | 2018 год | 55,00 |
| 2.6 | Установка и ремонт водопропускных труб под дорожным покрытием в районе УПФР по ул.60 лет ВЛКСМ с.Ермаковское | м | 16 | 2018 год | 8,00 |
| 2.7 | Ямочный ремонт дорог по улицам с.Ермаковское: Карла Маркса, Трактовая, Шинная, Красных Партизан, Ленина, Строителей, Буденного, Гагарина, Мира, Декабрьская, Горького; переулков с.Ермаковское: Сосновый, Ванеева, Солнечный; улиц д.Николаевка: Советская, Центральная, Молодёжная, Ленинградская | м2 | 900 | 2019 год | 393,00 |
| 2.8 | Грейдирование (профилирование с отсыпкой материала) дорог по улицам с.Ермаковское: Восточная, Красноярская, Кржижановского, Панина, Южная, Зуева, Колхозная, Мостовая, Новая, Ленинградская, 6 квартал ул.Российская, слив ЖБО; по переулку Болотный п.Песочный | м2 | 10645 | 2019 год | 1235,00 |
| 2.9 | Отсыпка обочин с.Ермаковское по улице Мостовая | м2 | 1250 | 2019 год | 145,00 |
| 2.11. | Нарезка кюветов вдоль необходимых участков дорог в с.Ермаковское | м3 | 200 | 2019 год | 55,00 |
| 2.12 | Установка и ремонт водопропускных труб под дорожным покрытием в районе магазина «Зинаида» по ул.Октябрьская с.Ермаковское | м | 9 | 2019 год | 5,00 |
| 2.13 | Ямочный ремонт дорог улиц с.Ермаковское: Карла Маркса, Российская, Суркова, 60 лет ВЛКСМ, Щетинкина, Лепешинских, Крупской, Ванеева, Горького, Демьяна Бедного, Октябрьская; ул.Набережная, Центральная п.Новоозёрный | м2 | 870 | 2020 год | 381,00 |
| 2.14 | Грейдирование (профилирование с отсыпкой материала) дорог по улицам с.Ермаковское: Брагина, Зуева, Новая, Подлесная, Старковых, пер.Кравченко, пер.Нагорный, пер.Зелёный, пер.Трактовой, пл.Энгельса | м2 | 18520 | 2020 год | 2149,00 |
| 2.15 | Отсыпка обочин вдоль необходимых участков дорог поселения | м2 | 1800 | 2020 год | 209,00 |
| 2.16 | Нарезка кюветов вдоль необходимых участков дорог в с.Ермаковское | м3 | 200 | 2020 год | 55,00 |
| 2.17 | Установка и ремонт водопропускных труб под дорожным покрытием в необходимых участках дорог поселения | м | 12 | 2020 год | 6,00 |
| 2.18 | Ямочный ремонт дорог по улицам с.Ермаковское: Карла Маркса, Сильвина, Советская, Красных Партизан, Молодёжная, Рабочая, Пролетарская, Ленина | м2 | 870 | 2021 год | 381,00 |
| 2.19 | Грейдирование (профилирование с отсыпкой материала) дорог по улицам с.Ермаковское: Сосновая, Сурикова, Шинная, пер.Декабрьский, пер.Ленина, пер.Рабочий, пер.Энергетиков, пер.Южный | м2 | 17750 | 2021 год | 2059,00 |
| 2.20 | Отсыпка обочин вдоль необходимых участков дорог поселения | м2 | 1200 | 2021 год | 140,00 |
| 2.21 | Нарезка кюветов вдоль необходимых участков дорог в с.Ермаковское | м3 | 250 | 2021 год | 69,00 |
| 2.22 | Установка и ремонт водопропускных труб под дорожным покрытием в необходимых участках дорог поселения | м | 18 | 2021 год | 9,00 |
| 3. | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | м2 | - | 1 этап 2018-2021 | - |
| 3.1 | Капитальный ремонт участка дороги (214,5х9м) по улице Карла Маркса с.Ермаковское | м2 | 1930 | 2018 год | 926,00 |
| 3.2 | Капитальный ремонт дороги (690х5м) по улице Нагорная с.Ермаковское | м2 | 3450 | 2018 год | 1861,00 |
| 3.3 | Капитальный ремонт дороги по улице Баженова с.Ермаковское | м2 | 3780 | 2018 год | 3512,00 |
| 3.4 | Капитальный ремонт дороги по улице Рогового с.Ермаковское | м2 | 3900 | 2018 год | 3624,00 |
| 3.5 | Капитальный ремонт дороги по улице Пихтовая с.Ермаковское | м2 | 3300 | 2018 год | 3066,00 |
| 3.6 | Капитальный ремонт дороги по улице Цветочная с.Ермаковское | м2 | ориент. 1338 | 2019 год | 1243,00 |
| 3.7 | Капитальный ремонт дороги по улице Школьная с.Ермаковское | м2 | ориент. 3420 | 2019 год | 3178,00 |
| 3.8 | Капитальный ремонт дороги по улице Трактовая | м2 | 5550 | 2019 год | 2426,00 |
| 3.9 | Капитальный ремонт участка дороги по улице Карла Маркса с.Ермаковское (300х9м) | м2 | 2700 | 2019 год | 1180,00 |
| 3.10 | Капитальный ремонт участка дороги по улице Красных Партизан (500*7м) | м2 | 3500 | 2020 год | 1530,00 |
| 3.11 | Капитальный ремонт участка дороги по улице Аэродромная (600х7м) | м2 | 4200 | 2020 год | 3902,00 |
| 3.12 | Капитальный ремонт участка дороги по улице Карла Маркса с.Ермаковское (500х9м) | м2 | 4500 | 2020 год | 1967,00 |
| 3.13 | Капитальный ремонт дороги по улице Молодёжная | м2 | 3965 | 2021 год | 1733,00 |
| 3.14 | Капитальный ремонт дороги по улице Строителей | м2 | 1100 | 2021 год | 481,00 |
| 3.15 | Капитальный ремонт участка дороги по улице Красных Партизан (1000*7м) | м2 | 7000 | 2021 год | 3059,00 |
| 4. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | км | 27,9 | 1 этап 2018-2021 2019-2021 гг. | 698,00 |
| 5. | Приобретение и установка светофоров на пересечении дорог Карла Марка/Ленина | шт. | 4 | 1 этап 2018-2021 | 140,00 |
| 6. | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | - | 1 этап 2018-2021 | - |
| 6.1 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2019 год | 94,00 |
| 6.2 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2020 год | 94,00 |
| 6.3 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2021 год | 94,00 |
| 7. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: |  | - | 2 этап 2022-2024 | - |
| 7.1 | Ежегодное зимнее содержание улиц, переулков, площадей, дорог и искусственных сооружений на них, расположенных на территории с. Ермаковское, д.Николаевка, п.Песочный, п. Новоозерный (очистка от снега) | м2 | 525407 | 2022-2024 годы | 3960,00 |
| 7.2 | Ежегодная замена повреждённых знаков (приобретение, установка) в с.Ермаковское | шт. | 9 | 2022-2024 годы | 41,00 |
| 7.3 | Нанесение дорожной разметки асфальтированных дорог по улицам Карла Маркса, Российская, Ванеева, Красных Партизан, Мира, Рабочая, Курнатовского, Мостовая | шт. | 15,3 | 2024 год | 228,00 |
| 8. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | м2 | - | 2 этап 2022-2024 | - |
| 8.1 | Ямочный ремонт улиц с.Ермаковское: Карла Маркса, Российская, Курнатовского, 60 лет ВЛКСМ, Ленина, Мира | м2 | 870 | 2022-2024 годы | 381,00 |
| 8.2 | Грейдирование (профилирование с отсыпкой материала) необходимых участков дорог поселения | м2 | 12000 | 2022-2024 годы |  |
| 8.3 | Отсыпка обочин вдоль необходимых участков дорог поселения | м2 | 1500 | 2022-2024 годы | 174,00 |
| 8.4 | Нарезка кюветов в необходимых районах поселения | м3 | 250 | 2022-2024 годы | 69,00 |
| 8.5 | Ремонт водопропускных труб под дорожным покрытием в необходимых участках дорог поселения | м | 12 | 2022-2024 годы | 6,00 |
| 9. | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | м2 | - | 2 этап 2022-2024 | - |
| 9.1 | Капитальный ремонт необходимых участков дорог поселения | м2 | 12250 | 2022-2024 годы |  |
| 10. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | км | 27,9 | 2 этап 2022-2024 | 698,00 |
| 11. | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км |  | 2 этап 2022-2024 | 100,00 |
| 11.1 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2022 год | 94,00 |
| 11.2 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2023 год | 94,00 |
| 11.3 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2024 год | 94,00 |
| 12. | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них: |  | - | 3 этап 2025-2027 | - |
| 12.1 | Ежегодное зимнее содержание улиц, переулков, площадей, дорог и искусственных сооружений на них, расположенных на территории с. Ермаковское, д.Николаевка, п.Песочный, п. Новоозерный (очистка от снега) | м2 | 550000 | 2025-2027 годы | 3960,00 |
| 12.2 | Ежегодная замена повреждённых знаков (приобретение, установка) в с.Ермаковское | шт. | 9 | 2025-2027 годы | 41,00 |
| 12.3 | Установка дорожных знаков в планируемых районах с.Ермаковское | шт. | 12 | 2025-2027 годы | 55,00 |
| 12.4 | Нанесение дорожной разметки асфальтированных дорог по улицам Карла Маркса, Российская, Ванеева, Красных Партизан, Мира, Рабочая, Курнатовского, Мостовая | км | 15,9 | 2027год | 228,00 |
| 13. | Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | м2 | - | 3 этап 2025-2027 | - |
| 13.1 | Ямочный ремонт улиц с.Ермаковское: Карла Маркса, Российская, Рабочая, 60 лет ВЛКСМ, Ленина, Мира, Лепешинских | м2 | 870 | 2025-2027 годы | 381,00 |
| 13.2 | Грейдирование (профилирование с отсыпкой материала) необходимых участков дорог поселения | м2 | 14000 | 2025-2027 годы | 1624,00 |
| 13.3 | Отсыпка обочин вдоль необходимых участков дорог поселения | м2 | 2000 | 2025-2027 годы | 232,00 |
| 13.4 | Нарезка кюветов в необходимых районах поселения | м3 | 250 | 2025-2027 годы | 69,00 |
| 13.5 | Ремонт водопропускных труб под дорожным покрытием в необходимых участках дорог поселения | м | 12 | 2025-2027 годы | 6,00 |
| 14. | Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | м2 | - | 3 этап 2025-2027 | - |
| 14.1 | Капитальный ремонт необходимых участков дорог поселения | м2 | 12250 | 2025-2027 годы | 11381,00 |
| 15. | Проектирование и строительство новых асфальтированных дорог в планируемых районах с.Ермаковское | м2 | 10000 | 2025-2027 годы | 9290,00 |
| 16. | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км |  | 3 этап 2025-2027 |  |
| 16.1 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2025 год | 94,00 |
| 16.2 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9,3 | 2026 год | 94,00 |
| 16.3 | Мероприятия по инвентаризации и паспортизации бесхозяйных автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населённых пунктов Ермаковского сельсовета (постановка на кадастровый учёт, оформление дорог поселения в собственность) | км | 9 | 2027 год | 90,00 |
| 17. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | км | 27,9 | 3 этап 2025-2027 | 698,00 |
| ИТОГО: |  |  |  | 84 656,00 |