Приложение  2

к комплексной программе социально-

экономического развитии Ермаковского

сельсовета

Перечень программных мероприятий

Раздел «Жилищнокомунальное хозяйство»

| № | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган, ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1 | Сооружение хозяйственно-питьевого снабжения |  | Сооружение хозяйственно-питьевого снабжения в с.Ермаковское | Улучшение качества питьевой воды | Администрация Ермаковского района |
| 1.2 | Строительство водопроводных сетей | 2010г | ул. Губернаторская -467м | Ввод в эксплуатацию водопроводных сетей | Администрация Ермаковского района |
| 1.3 | Ремонт водопроводных сетей | 2010г | ул. Механизаторов – 100м пер. Нагорный – 56м ул. 60 лет ВЛКСМ – 90м ул. Пролетарская | Улучшение качества питьевой воды | Администрация Ермаковского сельсовета |
| 1.4 | Капитальный ремонт водопроводных сетей (замена ветхих водопроводных ) | 2012г 2013г 2014г 2015г | ул. Ленинградская – 480м ул. Ленина – 140м ул. Декабрьская – 380м ул. Ленина – 450м ул. Карла Маркса ул. Пролетарская- 280м ул. Октябрьская – 1350м ул. Рабочая – 450м | Улучшение качества питьевой воды | Администрация Ермаковского сельсовета |
| 2. Теплоснабжение |
| 2.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей | 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г | - Казначейство с.Ермаковское - Центральная котельная ТК-19 пл. Ленина с.Ермаковское – 0,545км - ул. Пролетарская – 0,264км - Котельная ЦРБ – 0425км - пер. строителей 0,236км - Центральная котельная ввод в жилые дома ул. Карла Маркса - пл. Ленина ввод в жилые дома - МОУ «ЕСОШ №2» | Повышение теплоснабжения населения | Администрация Ермаковского сельсовета |
| 2.2 | Капитальный ремонт экономайзера на котельной «Дом детства» с.Ермаковское | 2012г | Ремонт экономайзера котельной «Дом детства» |  | Администрация Ермаковского района |
| 2.3 | Капитальный ремонт котельной | 2012г 2013г 2015г | - МОУ «ЕСШО № 2» - Центральная котельная с заменой насосов - Детский сад № 2 - Детский сад №2 с.Ермаковское с заменой 1-го котла на высокоэффективный - Ремонт центральной котельной |  | Администрация Ермаковского района |
| 2.4 | Установка котла горячего водоснабжения | 2014г | Котельная «Дома детства» |  | Администрация Ермаковского района |

Приложение  3

к комплексной программе социально-

экономического развитии Ермаковского

сельсовета

Объемы и источники финансирования

Раздел «Жилищнокомунальное хозяйство»

(тыс. рублей)

| № | Наименование мероприятия | Объем финансирования всего | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1 | Сооружение хозяйственно-питьевого водоснабжения 2010г 2011г | 45 450,0 101 000,0 |  | 45 000,0 100 000,0 | 450,0 1000,0 |  |
| 1.2 | Строительство водопроводных сетей ул. Губернаторская 2010г | 460,5 |  | 456,0 | 4,5 |  |
| 1.3 | Ремонт водопроводной сети ул. Механизаторов 2010г пер. Нагорный ул. 60 лет ВЛКСМ ул. Пролетарская | 38,0 22,0 65,0 56,7 |  |  | 38,0 22,0 65,0 56,7 |  |
| 1.4 | Капитальный ремонт водопроводной сети: 2012г -ул. Ленинградская -пер. Ленина | 581,7 276,7 |  | 576,0 274,0 | 5,7 2,7 |  |
|  | 2013 - ул. Декабрьская 380м - ул. Ленина 450м | 614,0 727,2 |  | 608,0 720,0 | 6,0 7,2 |  |
|  | 2014 - ул. Карла Маркса и ул. Пролетарская | 452,5 |  | 448,0 | 4,5 |  |
|  | 2015 - ул. Октябрьская 1350м - ул. Рабочая 450м | 2181,6 727,2 |  | 2160,0 720,0 | 21,6 7,2 |  |
| 2010 год | 46 092,2 |  | 45 456,0 | 636,2 |  |
| 2011 год | 101 000,0 |  | 100 000,0 | 1000,0 |  |
| 2012 год | 858,4 |  | 850,0 | 8,4 |  |
| 2013 год | 1341,2 |  | 1328,0 | 13,2 |  |
| 2014 год | 452,5 |  | 448,0 | 4,5 |  |
| 2015 год | 2908,8 |  | 2880 | 28,8 |  |
| Итого: | 152 653,1 |  | 150 962,0 | 1691,1 |  |
| 2. Теплоснабжение |
| 2.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей: 2010г | 76,5 |  |  |  | 76,5 |
|  | 2011г - Центральная котельная ТК-19 пл. Ленина с.Ермаковское 0,545 км | 4 949,0 |  | 4900,0 | 49,0 |  |
|  | 2012г - ул. Пролетарская 0,264м - Котельная ЦРБ 0,425м - пер. Строителей 0,236м | 594,6 1250,8 768,1 |  | 588,7 1238,4 760,5 | 5,9 12,4 7,6 |  |
|  | 2013г - Центральная котельная ввод в жилые дома ул. Карла Маркса | 545,4 |  | 540,0 | 5,4 |  |
|  | 2014 - пл. Ленина ввод в жилые дома | 545,4 |  | 540,0 | 5,4 |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт экономайзера котельной «Дом детства» с.Ермаковское 2012г | 606,0 |  | 600,0 | 6,0 |  |
| 2.3 | Капитальный ремонт котельной: 2012г - МОУ «ЕСОШ № 2» - Центральной котельной с заменой насосов - Детский сад № 2 | 358,2 711,2 468,4 |  | 354,6 704,7 463,8 | 3,6 7,1 4,6 |  |
|  | 2013г - Детский сад № 2 с заменой котла на высокоэффективный | 505,0 |  | 500,0 | 5,0 |  |
|  | 2015г - Ремонт центральной котельной | 808,0 |  | 800,0 | 8,0 |  |
| 2.4 | Установка котла горячего водоснабжения 2014г | 505,0 |  | 500,0 | 5,0 |  |
| 2010 год | 76,5 |  | - | - | 76,5 |
| 2011 год | 4 949,0 |  | 4 900,0 | 49,0 |  |
| 2012 год | 3 577,7 |  | 3 542,2 | 35,5 |  |
| 2013 год | 1 050,4 |  | 1040,0 | 10,4 |  |
| 2014 год | 1 050,4 |  | 1040,0 | 10,4 |  |
| 2015 год | 808,0 |  | 800,0 | 8,0 |  |
| Итого: | 11 512,0 |  | 11 322,2 | 113,3 | 76,5 |